| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |  |  |  |

Экономический факультет

Кафедра предпринимательства и мировой экономики

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Оценка эффективности бизнес проектов»

для студентов очной и заочной форм обучения

Ставрополь

Тема: Составление финансового плана с элементами бизнес планирования

Вид предпринимательской деятельности - услуги: Предоставление в аренду легковых автомобилей.

Исходные данные для построения финансового плана

Таблица 1 - Основные показатели предпринимательской деятельности за последние два года (тыс.руб.)

| Показатель | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Количество автомобилей, шт. | 8 | 10 |
| Стоимость автомобилей (с учетом износа) | 3400 | 3650 |
| Кредиты/займы | — | — |
| Выручка от аренды | 2800 | 3600 |
| Расходы, в том числе: | 2710 | 3100 |
| аренда офиса | 360 | 400 |
| заработная плата (3 чел.) | 1600 | 1800 |
| страхование автомобилей | 350 | 400 |
| ремонт и обслуживание | 200 | 250 |
| прочие расходы, в том числе транспортный налог | 200 | 250 |
| Прибыль/убыток | 90 | 500 |

Планируется:

- расширение объемов деятельности;

- приобретение 5 новых автомобилей (стоимость каждого автомобиля составляет 500 тыс. руб.);

- использование собственных и заемных средств для развития деятельности (получение кредита на покупку автомобилей в размере 2,5 млн руб.)

- окупить инвестиции (капитальные вложения) и вернуть кредит в течение трех лет

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОХОДЫ

В среднем одна машина приносила доход: 30 тыс. руб. в месяц

(3600 / 12 / 10) в 2021 г

Планируется повышать ежегодно арендную плату на 10 %

Таким образом, при условии получения кредита и покупки автомобилей:

прогнозный объем доходов

2023 г. = 5940 тыс. руб.                 (15 × 30 × (1 + 10 %) × 12)

2024 -…………….. тыс. руб.

2025 -……………… тыс. руб.

Уменьшим прогноз выручки на 10 % (лучше отталкиваться от пессимистичного сценария). Так мы обеспечим дополнительную страховку от возможных рисков.

Таблица 2 – Поступления от операционной деятельности

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доход на один автомобиль в месяц, тыс. руб. | 33 | 36,3 | 39,93 |
| Количество автомобилей, шт. | 15 | 15 | 15 |
| Годовой доход, тыс. руб. | 5940 | 6534 | 7187 |
| Выручка с учетом поправки (снижение на 10 %) | 5346 | 5881 | 6469 |

РАСХОДЫ

АРЕНДА ОФИСА

Увеличение количества машин в 1,5 раза приведет к росту потока клиентов.

Следовательно, будем считать, что расходы на аренду офиса и гаража вырастут на 40 % и будут увеличиваться на 11 % в год из-за повышения ставок со стороны арендодателя, как это произошло в 2021 г.

Таким образом плата за аренду составит :

2023 г.  = 560 тыс. руб.                  (400*1,4)

2024 -…………….. тыс. руб.

2025 -……………… тыс. руб.

ОПЛАТА ТРУДА

Нам понадобится дополнительный специалист для обслуживания автомобилей, поэтому с 2023 г. в компании будут работать 4 человека.

Следовательно, расходы на заработную плату увеличатся, а далее планируется повышать ее на 15 % ежегодно.

Таким образом оплата труда составит :

2023 г.  = 2400 тыс. руб.                                      1800+(1800/3)

2024 -…………….. тыс. руб.

2025 -……………… тыс. руб.

СТРАХОВАНИЕ

Страхование автомобилей будет зависеть от их стоимости, которая ежегодно снижается на 15 % от первоначальной цены (то есть по 75 тыс. руб. на каждый автомобиль, как новый, так и купленный ранее).

Расходы на страхование в 2021 г. составили 11 % от стоимости машин на конец года. Это учтем в плановых расчетах.

Таблица 3 – Расходы на страхование, тыс. руб.

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество автомобилей, шт. | 15 | 15 | 15 |
| Стоимость автомобилей, с учетом износа (–15 %), в том числе: | … | … | … |
| старые автомобили | … | … | … |
| новые автомобили | … | … | … |
| Страхование автомобилей | … | … | … |

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Затраты на ремонт и обслуживание в предыдущих периодах составляли 6 % и 7 % в 2020–2021 гг. соответственно.

Предположим, что в 2023 г. затраты составят также 7%, однако из-за износа автомобилей на будущие периоды необходимо заложить в прогноз рост расходов на ремонт на 20% ежегодно.

Таблица 4 – Расходы на ремонт и обслуживание автомобилей, тыс. руб.

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость автомобилей с учетом износа (–15 %) | 5025 | 3900 | 2775 |
| Ремонт и обслуживание | … | … | … |

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Прочие расходы В 2020–2021 гг. составляли по 7 % соответственно по отношению к выручке. Этот норматив используем в плановых расчетах.

Таблица 5 – Прочие расходы, тыс. руб.

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 5346 | 5881 | 6469 |
| Прочие расходы | … | … | … |

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Все доходы и расходы рассчитаны, можно составлять прогноз денежного потока от операционной деятельности (поступления учитываем со знаком «+», выбытия – со знаком «-»).

Таблица 6 – Денежный поток от операционной деятельности, тыс. руб.

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы (арендная плата) (таблица 2) |  |  |  |
| Расходы (выбытие денежных средств), в том числе: |  |  |  |
| аренда офиса |  |  |  |
| заработная плата (4 чел.) |  |  |  |
| страхование автомобилей (таблица 3) |  |  |  |
| ремонт и обслуживание (таблица 4) |  |  |  |
| прочие расходы (таблица 5) |  |  |  |
| Денежный поток от операционной деятельности | ... | … | … |

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На приобретение пяти новых автомобилей (по 500 тыс. руб. каждый), потребуется 2500 тыс. руб.

Необходимо учесть средства в размере 150 тыс. руб. из собственных накоплений на дополнительное оборудование и обустройство площадей в результате расширения офиса

Таблица 7 – Денежный поток от инвестиционной деятельности, тыс. руб.

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Покупка автомобилей (5 шт.) | –2500 | — | — |
| Обустройство офиса | –150 | — | — |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | –2650 | 0 | 0 |

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВой ДЕЯТЕЛЬНОСТи

Кредит выдается с 01.01.2023 сроком до 31.12.2025. Согласно договору с банком кредит по ставке 15 % годовых будет гаситься равными частями в конце каждого года

Таблица 8 - Денежный поток от финансовой деятельности, тыс. руб.

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма кредита, тыс. руб. | 2500 | … | … |
| Получение кредита | 2500 | — | — |
| Погашение процентов | … | … | … |
| Погашение основного долга | … | … | … |
| Денежный поток от финансовой деятельности | … | … | … |

Прогноз движения денежных средств

С учетом всего описанного выше прогноз движения денежных средств будет выглядеть следующим образом.

Таблица 9- Прогноз движения денежных средств (тыс. руб.)

| № п/п | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операционная деятельность |  |  |  |  |
|  | Доходы (поступление ДС от клиентов) | 5346 | 5881 | 6469 | 17696 |
|  | Расходы (выбытие ДС), в том числе: | –4239 | –4644 | –5129 |  |
|  | аренда офиса | –560 | –622 | –690 |  |
|  | заработная плата (4 чел.) | –2400 | –2760 | –3174 |  |
|  | страхование автомобилей | –553 | –429 | –305 |  |
|  | ремонт и обслуживание | –352 | –422 | –507 |  |
|  | прочие расходы | –374 | –412 | –453 |  |
|  | Денежный поток от операционной деятельности (эффект, сальдо, кэш-фло) | 1107 | 1236 | 1340 | … |
|  | Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |
|  | Покупка автомобилей (5 шт.) | –2500 | — | — |  |
|  | Обустройство офиса | –150 | — | — |  |
|  | Денежный поток от инвестиционной деятельности | –2650 | 0 | 0 | … |
|  | Операционная и инвестиционная деятельность |  |  |  |  |
|  | Приток | 5346 | 5881 | 6469 | … |
|  | Отток | -6889 | -4644 | -5129 | … |
|  | Свободный денежный поток (эффект, сальдо) | –1543 | 1236 | 1340 | … |
|  | Накопленный эффект | –1543 | … | … |  |
|  | Финансовая деятельность |  |  |  |  |
|  | Получение кредита | 2500 | — | — |  |
|  | Погашение процентов | –375 | –250 | –125 |  |
|  | Погашение основного долга | –833 | –833 | –833 |  |
|  | Денежный поток от финансовой деятельности | 1292 | –1083 | –958 |  |
|  | Чистый (совокупный) денежный поток проекта | … | … | … |  |

Оценка показателей эффективности проекта

Таблица 10 – Оценка показателей эффективности проекта, тыс. руб.

| №п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Чистый доход | … |
|  | Индекс доходности инвестиций | … |
|  | Индекс доходности затрат | …. |
|  | Срок окупаемости | … |