## Slide 1: Тема 9. Управление проектными командами
1. Комплектование проектной команды
2. Мотивация участников проектной команды
3. Управление конфликтами в проектной команде
4. Методы активизации групповой работы в проекте
5. Управление развитием и эффективностью проектной команды
6. Матрица ответственности

## Slide 2: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ПРОЕКТА
спонсор проекта,
руководитель линейного (функционального) подразделения,
руководитель (менеджер) проекта,
специалист (исполнитель),
проектный офис.
1. Комплектование проектной команды

## Slide 3: Таблица 1 - Характеристики позиций в проектной системе управления
Позиция | Административное управление и отчетность | Сфера коммуникаций, работа с персоналом
Спонсор проекта | Получение любой отчетности по проекту | Утверждение распределения ролей и ответственности
Руководитель линейного (функциональ­ного) подраз­деления | Классификация работ, выполняемых сотрудниками. Определение оптимального количества проектов. Фиксация факта «продажи» сотрудника в проект и дохода от нее. Планирование и контроль ресурсов подразделения. Распределение накладных расходов между проектами и регулярной деятельностью | Оперативное перераспреде­ление задач внутри подраз­деления. Разрешение противоречий двойного подчинения. Отзыв сотрудников из проекта
Руководитель (мпнеджер) проекта | Расчет бюджета проекта, внесение необходимых изменений. Расчет трудозатрат. Определение показателей проекта, нуждающихся в постоянном мониторинге. Определение процедур с целью разрешения конфликта ресурсов. Построение механизмов выравнивания мотивации к выгодным и невыгодным проектам. Оценка результатов, расчет прибыли и премий сотруд­никам | Представительство на высшем уровне. Комплектация проектных групп с учетом функциональ­ных и интеллектуальных ролей участников. Сыгровка команды проекта: осуществление руководства и лидерства, мотивация сотрудников, разрешение конфликтных ситуаций. Взаимодействие с контраген­тами внутри и вне организа­ции. Управление доступом к информации
Специалист (исполнитель) | Получение заданий согласно внутриорганизационному распределению функций. Установление приоритетов деятельности, определение первоочередных задач. Оптимизация форм отчетности. Внесение предложений по пересмотру объемов и сроков выполнения работ | Взаимодействие внутри проектной группы, позицио­нирование, распределение функциональных и командных ролей. Взаимодействие внутри функ­ционального подразделения. Информирование о возника­ющих проблемах
Проектный офис | Открытие / закрытие проекта. Формирование планового фонда рабочего времени, разработка процедур начис­ления заработной платы и премий. Фиксация проектных затрат. Формирование отчетности | Ведение архива и библиотеки. Организация собраний и совещаний, ведение протокола

## Slide 4: Рисунок 1 - Организационная структура при проектной системе управления
Важно определить, кого из сотрудников подразделения делегировать на проект, понять, за счет каких организационных и временных ресурсов это будет сделано, освободить этого специалиста от ряда текущих задач.

## Slide 5: Особенности организации проектных групп
Новизна
В короткий срок нужно познакомиться с новыми людьми, установить контакты, достичь взаимопонимания и встроиться в систему новой деятельности зачастую с высокой степенью взаимозависимости.
Многозадачность
Сотрудник получает возможность шире рассматривать ситуацию, видеть в ней стороны, напрямую не связанные с его функциональной ролью. Однако при этом возникают конфликты интересов.
Мотивация
С одной стороны, проектная деятельность отрывает сотрудника, с другой –проектная работа задает зоны развития, расширения полномочий, решения нестандартных задач, отвлекает от рутины.
Групповая динамика
Возникает двойная либо множественная идентичность сотрудника с несколькими группами. В зависимости от престижности проекта, переоценивается членство в собственном подразделении, складывается соответствующее отношение к проектной группе.
Коммуникация
Происходит развитие и изменение горизонтальных связей в организации. Выстраиваются новые формальные и неформальные потоки коммуникации.
Самооценка
Четко заданные рамки проектной деятельности создают условия, оказывающие сильное влияние на самооценку сотрудника.

## Slide 6: Таблица 2 - Виды проектных групп и их специфика
Группа | Характеристики | Сложности и противоречия
Команда специалистов | Специалисты одного профиля. Регулярные встречи для сов­местного изучения рабочих вопросов | Хорошее взаимопонимание на основе единого понятий­ного аппарата. Недооценка коммуникативных и нормативных аспектов взаи­модействия, игнорирование внешней помощи, отношение к ней как к несущественной
Межфункциональная кроссфункциональнаякоманда | Люди, выполняющие различ­ные функции. Работа над сквозными (общими) задачами | Низкий уровень взаимопони­мания в силу понятийных различий. Сосредоточенность на внут­ренних проблемах, сведение к минимуму общения с други­ми («проблема функциональ­ного силоса»)
Виртуальная команда | Объединение посредством электронных средств связи. Обеспечение хорошего пока­зателя «затраты / эффектив ность» в случаях, когда члены команды не могут контактиро-вать друг с другом лично | Обеднение социоэмоциональ-ной стороны отношений, дефицит непосредственного общения
Команда перемен (команда реформ) | Направленность на осущест­вление организационных изменений. Представители ключевых подразделений и сотрудники, ориентированные на иннова­ции и способные работать в условиях неопределенности. Умение членов команды внед­рять организационные изме­нения — доносить их до пас­сивного большинства и обучать других | Отсутствие достаточных ком­муникативных навыков для обучения взрослых. Деятельность в ситуации прессинга (активное мень­шинство против пассивного большинства), работа в усло­виях организационного сопротивления

## Slide 7: Рисунок 2 - Классификация команд по функциональному диапазону и взаимозаменяемости членов
Исторически для комплектации проектных групп используют типологические подходы (например, модель Кейрси), а для комплектации управленческих (самоуправляемых) команд — ролевые (например, модели Белбина, Марджерисона—МакКенна, Базарова—Щедровицкого).

## Slide 8: Отличительные черты проектной команды

## Slide 9: Роль в проекте (проектная роль) - определенный набор функций и полномочий в проекте, с целью распределения обязанностей между членами команды проекта. Проектную роль можно рассматривать как временную должность.

## Slide 10
Юнгианская типология как основа комплектования проектных групп
Наиболее популярные типологические модели комплектования команд восходят к идеям К. Г. Юнга, изложенным в книге «Психологические типы» (1921), а также к более поздней переработке этих идей, осуществленной в «Тэвистокских лекциях» (Майерс и Бриггс).
Шестнадцать психотипов Майерс—Бриггс были удобны для диагностики тонких индивидуальных различий в ходе психологического консультирования, в частности, для прогноза совместимости и источников противоречий между людьми.
Однако для формирования проектных групп такой подход был избыточен, поскольку объяснительная модель становилась чрезмерно громоздкой и даже опытные инструкторы время от времени могли испытывать затруднения в трактовке смежных психотипов.

## Slide 11: Таблица 3 - Психологические функции, определяющие психотип, в модели Майерс—Бриггс
Основание | Функция. Особенности субъекта | 
Источник энергии (из теории К. Г. Юнга) | Экстраверсия (Extraversion, E) Внутренний мир подчиняется внешним требованиям, созна­ние ориентировано на внеш­ний мир, откуда приходит основная энергия. Интерес и внимание сосредоточены на внешних событиях (людях или вещах) в ближайшей ок­ружающей среде. Поведение прямо связано с внешними объектами и побуждениями и объясняется ими | Интроверсия (Introversion, I) В большей степени ориенти­рован на внутренние факторы. Черпает энергию и силы, исходя из своих внутренних ресурсов. Мир существует не столько сам по себе, сколько таким, каким пред­ставляется субъекту. Объекты внешнего мира «не имеют достаточного голоса»
Работа с ин­формацией (из теории К. Г. Юнга) | Ощущение (Sensation, S) Пользуется опытом, склонен к наблюдению за конкретны­ми объектами, имеет разви­тое чувство факта, внимателен к деталям («Детали - это не главное, детали - это все») | Интуиция (Intuition, N) Предпочитает работать с ин­формацией через установле­ние взаимосвязей и возмож­ностей (концептуальное осмысление, понимание сути, целого). Ориентируется не на общепризнанные «осязаемые» ценности, а на потенциальные возможности. Обладает тон­ким чутьем на то, что зарож­дается и имеет будущее
Принятие жизненно важных решений (из теории К. Г. Юнга) | Мышление (Thinking, T) Старается руководствоваться объективной и беспристраст­ной логикой. Важные поступки проистекают из интеллекту­ально простроенных стратегий или, по крайней мере, должны вытекать из них. Стремится ставить всю систему своих действий в зависимость от логических выводов на осно­вании доступных объективных и субъективных данных | Чувство (Feeling, F) Может иметь когнитивные способности ничуть не хуже, чем у других, но его мышле­ние никогда не выступает «sui generis» (само по себе), оно есть лишь придаток к чувству («Не могу же я думать то, чего не чувствую», «Верую, ибо недоказуемо»). Мыслит настолько, насколько позволя­ет чувство. Логические выво­ды, которые могут привести к нарушающему чувство результату, отклоняются
Организация деятельности | Результат (Judgment, J) Ориентирован на внешнюю оценку, предпочитает, чтобы все было организовано и спланировано заранее. Допускает ошибки, поскольку принимает преждевременные решения до анализа всей поступающей информации | Процесс (Perception, P) Ориентирован на восприятие информации и предпочитает гибкий стиль поведения, основанный на адаптации к ситуации. Допускает ошиб­ки, поскольку затягивает при­нятие решений для сбора дополнительной информации

## Slide 12: Рисунок 3 - Психотипы (интеллектуальные роли) в модели Кейрси
Д. У. Кейрси же объединил четверки схожих с точки зрения командной роли психотипов в единые категории и за более чем двадцать лет работы детально описал их.
Понимая вклад каждого психотипа в командную работу, можно спрогнозировать сильные и слабые стороны существующей проектной группы, а также потенциальные конфликты и противоречия.
Тезис о том, что наиболее эффективной будет гетерогенная проектная группа, наполняется здесь конкретным содержанием.

## Slide 13: Командные роли по Белбину

## Slide 14: Перечень командных ролей и особенности их проявления в процессе выполнения проектных работ
Командная роль | Краткая характеристика | Основной вклад в проектирование
Мотиватор (вдохновитель) | Приводит команду в действие, побуждает к движению вперед, воодушевляет | Старается ставить амбициозные цели; влияет на масштабность проекта; стремится, чтобы проект выходил за рамки рабочих обязанностей и полномочий участников.
Координатор (председатель, менеджер) | Координирует усилия членов команды с учетом потенциала каждого | Участник, выполняющий роль обычно претендует на лидерство. Согласует действия, мнения и точки зрения членов команды, организует процесс деятельности
Действующий (исполнитель) | Дисциплинированно выполняет необходимую работу | В процессе проектирования роль может быть распределенной
Контролер качества и времени (финишер, доводящий до конца) | Старается довести дело или отдельный этап работ до завершения, точно, в срок, с заданными параметрами качества | Контролирует сроки выполнения всеми и на всех этапах проектных работ; предъявляет высокие требования к качеству промежуточного и конечного результата проекта
Коллективист (душа команды, лидер отношений) | Повышает степень сотрудничества, старается «сглаживать углы» | Внутренний фассилитатор команды; вовремя реагирует на возникающие конфликты и способствует примирению и толерантности в отношениях
Аналитик (критик, оценивающий, эксперт) | Оценивает реалистичность и практическую ценность идей и решений | Анализирует последствия; удерживает группу от фантазий; оценивает и настаивает на функциональности проектных решений
Генератор идей (мыслитель, специалист по теме) | Являются источниками креативных, оригинальных идей | Предлагает новые подходы, инновации, нетривиальные решения
Исследователь ресурсов (изыскатель ресурсов, дипломат) | «Подбирают» фрагменты идей окружающих и развивают их. Привлекают ресурсы (в т.ч. контакты) из-за пределов команды | Поддерживают чужие идеи. Проводят переговоры во внешней среде, поддерживают сеть

## Slide 15: Востребованность ролей на разных этапах разработки проекта
Тип роли | Характерные черты | Этапы разработки группового проекта |  | 
 |  | Инициация | Планирование, исполнение | Контроль, завершение
«Действующий» (рабочая пчелка) | Недостаток гибкости, невосприимчивость к непроверенным идеям | 0 | + | ++
«Председатель» (руководитель) | Способность без предубеждения выслушивать, рассматривать и оценивать достоинства всех предложений | + | + | +
«Возмутитель спокойствия» (мотиватор) | Наличие большой импульсивности, готовность бороться с бездейственностью, самоуспокоенностью | ++ | ++ | +
«Мыслитель» (генератор идей) | Наличие изобретательности и интеллекта, но недооценивает практические детали | ++ | + | +
«Исследователь ресурсов» (снабженец) | Всегда теряет интерес к работе, когда проходит ее первоначальная привлекательность | ++ | + | +
«Критик» (аналитик) | Рассудительность и хорошие аналитические способности, но отсутствует вдохновение и способность мотивировать других | 0 | + | +
«Коллективист» (организатор группы, вдохновитель) | Способен создавать и поддерживать командный дух, но может быть нерешительным в решающие моменты | ++ | + | +
«Оценивающий» (завершитель, контролер) | Стремление добиваться совершенства во всем, присутствие беспокойства по поводу мелочей | 0 | ++ | +

## Slide 16: 2. Мотивация участников проектной команды
Проект — явление временное, и это определяет специфику управления его участниками

## Slide 17: ЗАПУСК ПРОЕКТА
Отношение к проекту
Первое собрание
Личная выгода
УСПЕХ
Очень большое значение имеет этап запуска проекта.
Отношение к проекту часто формируется еще до начала его реализации, ведь «слухами земля полнится».
Особенно важно первое собрание проектной команды. На нем у вас есть около часа, за который вы должны сделать участников проекта энтузиастами, развеять их возможные сомнения относительно проекта. На этом собрании каждый должен понять, какую выгоду он лично получит в случае успешной реализации проекта.

## Slide 18: Этапы эмоционального развития команды проекта

## Slide 19
Сначала люди полны энтузиазма, т. к. проект — это определенные возможности, перспективы, шанс вырваться из рутины повседневной работы.
Потом наступает спад, участники «опускаются с небес на землю». Также (иногда неявно) возникает внутригрупповой конфликт, когда люди распределяют роли, в том числе борются за неформальное лидерство.
Чтобы быстрее пройти этот этап, иногда устраивают тренинги по командообразованию, на которых за несколько дней участники получают опыт эффективной совместной работы.
Если этот спад успешно преодолен, то команда выходит на уровень эффективной творческой работы.

## Slide 20: Миссия проекта как способ мотивации его участников
МИССИЯ
Использовать глаголы второго лица настоящего времени
Указание на персональную ответственность каждого участника за получение благ
Все обещанные блага должны быть реалистичны
Учитывать весь спектр потребностей
Миссия проекта

## Slide 21: ВИДЫ МОТИВАЦИИ
Мотивация вознаграждением
Стартовый мотивирующий фактор
Эффективен на этапе запуска
проекта и подбора персонала

## Slide 22
Мотивация премированием
Более действенный механизм мотивации персонала в проектной работе
Усилия, затраченные на
получение премии, должны
быть адекватны самой премии

## Slide 23
Мотивирование гарантией занятости
В период спада, кризиса — мотивирует гораздо сильнее
Приводит к ухудшению морального духа в проекте

## Slide 24
Мотивирование повышением статуса
Действенный фактор, который необходимо использовать в проекте
Увеличение статуса ведет
к увеличению стоимости
этого ресурса

## Slide 25
Мотивирование профессиональным ростом, получением проектного опыта
Очень действенный мотиватор (если проект действительно обеспечивает профессиональный рост и получение необходимого проектного опыта)
Хорошо действует на
начинающих и
специалистов
среднего уровня

## Slide 26
Мотивирование ответственностью за результат
«Отрицательный» мотиватор, но это стержень всей системы проектной мотивации
Сотрудник должен ощущать
необходимость своей работы

## Slide 27
Мотивирование чувством значимости личного вклада в общий успех
Каждый сотрудник должен знать, что его работа не осталась незамеченной
Командная работа

## Slide 28
Мотивирование удовлетворением от результата
Опирается на творческое начало человека
Предупреждение
«автогенерации»
(генерирование идей,
не ведущих к результату)

## Slide 29: Демотивирующие факторы
Низкое вознаграждение
Плохая система премирования
Отсутствие перспективы
Внешние демотивирующие факторы
Плохая управляемость проектом
Рутинный труд
Невнимание к сотрудникам

## Slide 30: Грамотное завершение проекта
эффективно проведенное мероприятие (банкет)
подвести итоги, подчеркнуть вклад отдельных участников
обсудить сделанные «открытия» за время работы

## Slide 31: 3. Управление конфликтами в проектной команде
В управлении проектами задействованы разные люди и группы людей, чьи интересы и ожидания зачастую проти­воречивы.
Конфликт становится результатом несоответствия или несовместимости отношений между людьми - участниками проекта.

## Slide 32: Конфликт возникает, когда:
существуют взаимоисключающие цели и ценности
взаимодействие характеризуется поведением, направленным на победу над оппонентом
люди применяют друг против друга агрессивные действия и контрдействия
каждый участник конфликта пытается занять благоприятную позицию по отношению к другим

## Slide 33: Рисунок 4 - Источники конфликтов при реализации проекта

## Slide 34
Наиболее очевидным внутренним источником конфлик­тов выступает персонал — люди.
«Человеческий фактор» в управлении проектами не огра­ничивается персоналом, но всегда подразумевает присут­ствие другой составляющей — собственников предприятия.
Внутренний источник конфликтов заложен также в предшествующих результатах деятельности менедже­ров — существующей организации бизнеса.
Другой их источник при реализации проекта связан с ресурсным потенциалом предприятия.
Значение корпоративной культуры как источника кон­фликтов при осуществлении проектов достаточно очевидно. Корпоративная культура обладает потенциалом регулиро­вания конфликтных ситуаций, но это не означает, что тем самым она более благоприятна для проектной деятельности.

## Slide 35: В зависимости от их функциональности можно разделить конфликты на две большие группы:
конструктивные
Необходимы для обеспечения эффективной деятельно­сти
Возникают как результат приспособления организации к новой ситуации, возникающей в проекте
Должны поощряться
деструктивные
Препятствуют продвижению проекта
Должны искореняться
Снижают эффективность персонала

## Slide 36: Конфликт рассматривают как последовательность каче­ственно различных стадий развития конфликтной ситуации
Скрытая стадия | Осознание | Персонализация | Выраженная стадия | Послед-ствия
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Управление конфликтом

## Slide 37: Таблица 4 - Соотношение между стратегиями и методами управления конфликтом
Метод Стратегия | Смяг­чение | Применение силы | Реше­ние про­блем | Компромисс | Отступление
Агрессивная | ++ | ++ | +++ | ++ | 
Конструктивная |  | +++ | +++ | + | 
Оборонительная | +++ | +++ | + | +++ | ++
Невмешательства | ++ | — | — | _ | —

## Slide 38
При агрессивной стратегии руководство использует кон­фликт для вскрытия внутренних резервов в работе подчи­ненных и улучшения управляемости путем перемещения напряженности с вертикали управления на горизонтальные взаимодействия. Поэтому для реализации такой стратегии на разных этапах могут использоваться и метод сглаживания, и метод применения силы.
Применяется также метод компро­мисса, когда менеджер обеспечивает поиск заранее заплани­рованной «золотой середины» и взаимоприемлемых решений. Участники конфликта считают, что они принимают их сами, но на деле они отражают видение руководителя.
Если метод «запрограммированного» компромисса в рамках агрессив­ной стратегии выступает как инструмент манипулирования, то метод решения проблем применяется при той же стратегии в иных целях. Менеджер старается, пусть и искусственным путем, но стимулировать участие в инновационном процессе подчиненных, задействовать их интеллектуальный потенциал в решении структурированных проблем. Потенциал этого метода при агрессивной стратегии очень высок, но на прак­тике его применять сложнее, и от менеджера требуется высо­кий уровень управленческого искусства и подготовки.

## Slide 39
В не меньшей степени решение проблем актуально в рам­ках конструктивной стратегии, когда конфликт не вызы­вают искусственно, но, если конфликтная ситуация все же возникла, она используется для совершенствования про­цесса управления. Объективное возникновение конфликта означает необходимость организационных изменений. Если руководство избрало конструктивную стратегию, то требу­ется определить и осуществить соответствующие органи­зационные изменения. В этих целях может использоваться потенциал всех участников проекта, для чего лучшим мето­дом является решение проблем. Однако более типична ситу­ация, когда сам менеджер определяет и реализует необходи­мые изменения, для чего используется метод применения силы. Не только метод смягчения конфликта, но и компро­мисс мало пригодны в рамках конструктивной стратегии — компромисс редко означает выбор наилучшего решения с позиций реализации целей проекта.
Спорной, с точки зрения концепции эффективного про­ектного менеджмента, может показаться стратегия невме­шательства. Однако ее применение не всегда означает неэффективность менеджмента. В ряде случаев она может представлять реализацию управленческой философии, когда считается, что при правильно поставленном учете и аудите, действенной системе оплаты и стимулирования труда, опе­ративного и стратегического планирования и т.д. управление конфликтами не требуется.

## Slide 40: ПРОБЛЕМЫ
Поскольку любой проект ограничен во времени, очень часто возникает ситуация, когда те, кто собрался для коллективной работы, еще к ней не готовы.
Люди есть, но команды нет.
4. Методы активизации групповой работы в проекте
общие ценности
взаимодействие

## Slide 41: Ряд методов позволяет активизировать инновационный потенциал группы и при этом способствовать формированию команды проекта.
Мозговая атака
способ коллективной мыслительной работы, имеющей целью нахождение нетривиальных решений обсуждаемой проблемы и строящийся на снятии барьеров критичности и самокритичности участников
«открывается возможность перехода в чужую логику -логику соседа, таким образом, творческие потенциалы участником атаки как бы суммируются»
Мозговая атака — один из наиболее эффективных способов активизации творческих сил инициатором проекта.
Алекс Осборн, автор метода

## Slide 42: Обязательные требования к мозговой атаке:
равенство статусов участников
запрет на взаимную критику
ограниченность работы во времени
Участники заранее знают, что никакой ответственности за выполнение своих конструктивных предложений они не несут (здесь не действует часто применяемый принцип «инициатива наказуема»).

## Slide 43: Технология мозговой атаки может быть представлена следующим образом
Участники мозговой атаки (лучше всего числом в пределах 10 человек) располагаются в помещении по определенному плану, обычно лицом друг к другу и на таком расстоянии, чтобы возможен был контакт, но и сохранялась определенная автономия участников (дистанция — около 1-1,5 м).
Затем ведущий в течение примерно 15 минут вводит участников в курс дела: ставит перед группой проблему и просит членов группы предложить как можно больше вариантов решения без предварительного обдумывания за небольшой промежуток времени. Атака длится от нескольких минут до часа.
Время выступления каждого участника, как правило, не более 1-2 минут, выступать можно много раз (желательно не подряд). В заключение ведущий информирует о том, как будут применены высказанные идеи, и приглашает сообщить новые идеи по проблеме, если они возникнут.
По ходу мозговой атаки записываются все высказывания - работа с полученным материалом. Здесь вступают в силу позиции эксперта и лица, принимающего управленческое решение. Идеи и предложения, полученные на первом этапе, подвергаются критике, классификации, отбору вариантов по требованиям реалистичности.

## Slide 44
Метод синектики
синектика предполагает работу постоянных групп, профессионально применяющих различные приемы активизации своего творческого потенциала
Уильям Дж. Гордон (9 сентября 1919 — 30 июня 2003), американский изобретатель и психолог
В группы синектики входят представители различных специальностей, научных дисциплин, возрастных групп и т. п.
Требования к участникам группы предъявляются прежде всего в отношении их умений:
преодолевать инертность мышления, выделять сущность задачи и формировать взгляд на нее со стороны;
организовать работу своего мышления в виде свободного раздумья и фантазии;
задержать дальнейшее развитие найденных идей и верить в существование лучших идей;
благожелательно воспринимать и развивать чужие идеи;
целенаправленно и уверенно работать над задачей, не сомневаясь в своих способностях и способностях товарищей;
увидеть в обычном необычное и наоборот;
выявлять особенное и использовать его в качестве исходного этапа творческого поиска.

## Slide 45: Технология синектики:
Оптимальная численность группы — 5-7 человек, которых готовят к работе в течение 8-12 месяцев (общенаучная, профессиональная и психологическая подготовка).
Цель группы — нахождение творческих решений возникшей проблемы. На сессии синекторов идет поиск таких решений на основе следующих принципов:
творческий процесс познаваем;
творческий процесс одного лица подобен творчеству коллектива;
поиск рационального решения и творческие способности можно активизировать.
На сессии обсуждение начинается с выяснения некоторых признаков проблемы, а не с ее общей постановки.
Через обсуждение более конкретных вопросов руководитель сессии постепенно направляет внимание синекторов на проблему в целом. При поддержке специалистов проводится «экскурсия» по различным научным областям, что позволяет выявить возможные аналогии (в том числе и символические, фантастические).
Важно, что в поиске ее решения участвуют специалисты по самому содержанию проблемной задачи. Формулирование проблемы, перенос гипотез на проблему и выявление их эвристичности составляют результат работы сессии синекторов.

## Slide 46
Деловая игра
Мария Мироновна Бирштейн, автор метода, впервые использовала его в 1932 г.
— это имитация принятия управленческих решений в различных ситуациях путем игры (проигрывания, разыгрывания) по заданным или вырабатываемым самими участниками игры правилам.
Деловая игра позволяет достичь нетривиальных результатов при прояснении замысла, в отработке сложных вопросов проектирования и взаимодействия со средой, а также при написании текста проектной разработки и в сплочении команды проекта.

## Slide 47: Технология деловой игры:
В ДИ имеется независимая от играющих группа методологов, которые разрабатывают правила и сценарий игры, основываясь как на «задании на игру» (т. е. на конкретных задачах данного проекта), так и на общих принципах. Методологи и ведут игру, управляя действиями участников.
В игре участвуют несколько групп. Обычно по основному предмету игры формируются две (или больше) конкурирующие группы. Кроме них создаются группы, выражающие позицию внешних заинтересованных сторон. Отдельно работает группа экспертов.
Конкурирующие группы проектантов готовят к обсуждению свои варианты проекта (в многодневной игре — части проекта по плану игры) и представляют на общее обсуждение. Каждая из групп задают вопросы докладчикам, ведут критику проекта, предлагают свои решения.
По итогам дискуссии методологи проводят разбор результатов, и каждая группа оформляет свою позицию в письменном виде. К концу игры имеется несколько проектов и материалов к проектам.

## Slide 48
Метод фокальных объектов
Фридрих Кунце, профессор Берлинского университета, впервые предложил метод в 1926 г.
— это способ конструирования нового объекта путем применения к нему свойств других объектов.
Метод имеет целью преодолеть инерцию мышления при решении творческих задач и активизировать способности к инновационным решениям путем переноса признаков случайно выбранных проектов на совершенствующийся объект, который должен находиться в фокусе переноса.

## Slide 49: Технология метода фокальных объектов:
Называется (фиксируется, например, на доске или дисплее компьютера) объект, который предстоит усовершенствовать (в целом изменить с какой-либо целью).
Произвольно (без намеренной связи с изучаемым) называются (фиксируются) другие объекты (в основном обозначаемые существительными).
У объектов (пункт 2) выделяются признаки, характеристики (и основном обозначаемые прилагательными).
Эти признаки применяются к исходному объекту (пункт 1), и на базе новых сочетаний ведется поиск неординарного решения.
Присоединение к фокальному объекту признаков случайных объектов становится источником гипотез, с которыми дальше идет работа как с новыми проектными идеями.
Достоинством метода можно считать максимальную активизацию ассоциативных механизмов творческой деятельности. Он обеспечивает также перегруппировку и смещение ценностных структур, в результате чего возникает новая ценностная конструкция.

## Slide 50: 5. Управление развитием и эффективностью проектной команды
повышение навыков членов команды для улучшения их способности выполнять операции проекта;
укрепление чувства доверия и сплоченности членов команды для повышения продуктивности работы команды.
Цели развития команды:

## Slide 51: Мероприятия по развитию команды проекта дают наибольший эффект, если их начинать на ранних стадиях, но они должны продолжаться в течение всего жизненного цикла проекта.
Повышение квалификации членов команды может проводиться двумя путями:
профессиональное обучение в традиционных формах
управленческие тренинги
Укрепление сплоченности и доверия членов команды друг к другу происходит в процессе совместной работы и подчиняется закономерностям социальной психологии.
Эффективную проектную команду можно охарактеризовать с позиций профессиональной деятельности по проекту и организационно-психологического климата в коллективе.

## Slide 52: Эффективность проектной команды с позиции профессиональной деятельности по проекту достигается при:
нацеленности всей команды на конечный результат
инициативности и творческом подходе
высокой ответственности за выполнение задач
высокой производительности
активном обсуждений и решении проблем

## Slide 53: С позиций организационно-психологического климата эффективной можно назвать такую команду проекта, в которой:
неформальная атмосфера
ясная цель и четко определены задачи
хорошие взаимоотношения в команде
задачи обсуждаются всей командой
принимаемые решения основываются на согласии

## Slide 54: Оценка эффективности - это инструмент, позволяющий:
уточнить правильность распределения ролей и ответственности
организовать получение исполнителями оценки их работ
выявить неизвестные ранее проблемы
определить ближайшие цели
разработать индивидуальные планы повышения квалификации

## Slide 55: Оценку эффективности команды можно выполнить с помощью теста, в основу которого положено определение значения характеристик высокоэффективной команды проекта:
A - ясное понимание целей;
B - открытость;
C - уверенность друг в друге;
D - разделение компетенции;
E - эффективные внутренние процедуры;
F - превосходство команды, основанной на качествах индивидуальностей;
G - гибкость и адаптивность;
H - непрерывное совершенствование и рост компетенций.
Рисунок 5 – Диаграмма эффективности команды

## Slide 56: 6. Матрица ответственности
Важная задача в управлении проектом, да и вообще в менеджменте - четко определить, кто за что отвечает.

## Slide 57: По вертикали в матрице отражаются только основные работы проекта, но с достаточной степенью детализации для обеспечения возможности указывать разные функции, необходимые для выполнения этих работ. По горизонтали в матрице перечисляются группы/ роли внутри проектной команды. Матрица ответственности обеспечивает описание и согласование структуры ответственности за выполнение пакетов работ.

## Slide 58
Для заполнения МО традиционно применяется методика RAСI. Это аббревиатурное название, сформированное по первым буквам слов: «Исполнитель» (Responsible), «Ответственный» (Accountable), «Консультант» (Consult before doing), «Наблюдатель» (Inform after doing).
Перечень функций в матрице может варьироваться в зависимости от потребностей проекта.

## Slide 59: Построение МО проекта требует соблюдения важных правил:
Работать над МО всей командой, стараясь заполнить ее в единственную сессию.
Сначала заполнять все ячейки с ответственностью, исключить ситуацию, когда остаются строки без символа «О».
Придерживаться методики RACI, избегая расширения состава полномочий из разряда «Исполнитель», «Согласование»
Составить несколько вариантов МО, начиная с верхнего уровня и соблюдая принцип лаконичности.
Исключить ситуацию пустых столбцов в МО.

## Slide 60: Построение МО может сопровождаться типичными ошибками:
Допустить ситуацию, когда в одной ячейке проставлено два символа.
Перегрузить МО символами, тем самым девальвируя ее работопригодность.
После утверждения МО «положить ее под сукно» и забыть, тем самым исключив смысл применения МО в качестве инструмента прямого контроля промежуточных результатов и спроса с ответственных ресурсов по задачам проекта.

## Slide 61: СПАСИБО!